## Slide 1: Projektstyring Projekt initiation

## Slide 2: Agenda
Projekt initiation
Definer projekt succes
Projekt som business case

## Slide 3: Projekt initiation
Ide
Sætte mål
Problem/oppotunity beskrives
Hvilken løsning har vi ?
Business requirements
Scope
Forhindringer
Plan !!

## Slide 4: Stakeholder
Stakeholder er en interessant
Alle som er interesseret i projektet
Jer selv og underviser.
Naviger i det og find ud af kommunikation

## Slide 5: Har i en projekt manager ?
I kan skiftes til at være tovholder
Gå jeres tidsplan igennem
Husk hvis alle har ansvaret har ingen.

## Slide 6: IDE
Tænk kreativt
Lad ikke realisme komme ind
Brainstorm
Tænkestilshattene

## Slide 7: Sæt mål
Hvad er jeres mål med projektet?
  Lav en forventnings afstemning
  En teknologi i gerne vil lære ?
Et fedt produkt ?
  Tænk krav
  Hvor langt vil i være med produktet ?

## Slide 8: Kravsspecifikation
Need
Nice
Hvad er det tekniske krav til produktet
  Tænk hvordan opfylder vi brugerkrav

## Slide 9: Beskriv problemet
Hvad problem løser i ?
  Ingen problem så tænk over muligheder eller hvad udviklingen kan gøre.
Beskriv konteksten til problemet?
  Hvilken virksomheds kontekst har vi ?
  Hvilken team kontekst har vi ?
Hvorfor løser vi det problem ?
  Motivation

## Slide 10: Business requirements
Hvad ved vi ?
  Noget vi tror vi ved, men vi ikke ved ?
Hvad ved vi ikke ?
  Er der noget vi ikke, at vi ikke ved ?
Hvad kan vi ?
Hvad skal læres ?

## Slide 11: Scope
Hvor mange funktioner skal med ?
Hvad har vi tid til ?
Hvad har vi ressourcer til ?

## Slide 12: Forhindringer
Noget som forhindres i at blive lavet ?
Mangler vi noget ?
Noget lov der forhindre ?

## Slide 13: Definer projektet sucess
Til tiden
  Overholder i tiden?
  Har i nogle ting som skal passes samtidig med ?
Indenfor budget
Opfylder det kravene ?
Indenfor scope
  Performance krav
  Business krav
  Karakter ?

## Slide 14: Clickup